**[nlp-center（Ἀθήνη）]上线文档**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | Nlp-center（Ἀθήνη） | **上线时间：** | 2019-06-11 |
| **版本号：** | V1.2 | | |
| **参与人员：** | 赵晓旭 王晨曦 张诚 | | |
| **上线内容：** | 1. 歧义词典更新 2. 一般负面词、重大负面词更新 3. 二三级分类相关标签更新（高管股东公司预警更改为高管股东预警、不可抗力类预警更改为不可抗力预警，三级分类不带有预警两字） 4. 二三级分类优化 | | |
| **上线准备：【研发人员确认】**  **预发布测试：** | | | **是** |
| 1：测试流程执行完毕，覆盖率100%。 | | | 是 |
| 2：紧急、高的BUG修复率必须达到100%，不存在功能性错误。 | | | 是 |
| 3：是否存在少量功能或者后期优化缺陷。 | | | 否 |
| 4：系统功能满足设计需求，运行正常，可以交付进行发布阶段。 | | | 是 |
| **数据、上线文件准备：【研发人员确认】** | | | |
| 1：是否涉及数据库脚本更改，如有，提供数据库脚本。 | | | 否 |
| 2：上线部署包、脚本正确性确认。 | | | 是 |
| 3：硬（软）件环境、权限等确认。 | | | 是 |
| 4：研发人员备份确认。 | | | 是 |
| **上线步骤说明：【研发人员填写】** | | | |
| 1、Apollo爬虫端停服务，等待预处理系统缓存数据执行完毕并发送完成  2、暂停预处理服务192.168.65.144、192.168.65.146、192.168.65.143服务器，kill -9 预处理进程号  3、备份预处理项目相关文件  4、替换对应目录下的上线文件  5、重启python程序  6、重启预处理服务，执行tomcatStart脚本 | | |  |
| **回滚方案：【研发人员填写】** | | | |
| 1、Apollo爬虫端停服务，等待预处理系统缓存数据执行完毕并发送完成  2、暂停预处理服务192.168.65.144、192.168.65.146、192.168.65.143服务器，kill -9 预处理进程号  3、还原对应目录下的备份文件  4、重启python程序  5、重启预处理服务，执行tomcatStart脚本 | | |  |
| **正式上线 【运维人员确认】** | | | |
| 1：上线步骤确认。 | | |  |
| 2：运营环境验收测试。 | | |  |
| 3：各项参数的观察测试。 | | |  |
| 4：系统正常运行确认。 | | |  |
| 5：是否回滚？回滚原因列出。 | | |  |
| 回滚原因： | | |  |
| **风险方案：【负责人填写】** | | | |
| *如果系统出现重大问题，严重影响业务使用、并且短时间解决不了，不在预期范围内说明。* | | | |